# Informe complementario de correcciones móviles

Legal English 5  |  Producción  |  NEW-02 a NEW-11

| Destinatario | Carlos |
| --- | --- |
| Entorno | https://www.legalenglish5.com |
| Fecha | 17 de septiembre de 2026 |
| Alcance | Defectos nuevos observados durante la sesión móvil y confirmaciones de alcance desktop realizadas por la Owner. |

Solicitud principal

Implementar y validar las diez correcciones descritas en este informe antes del cierre del proyecto. Cada corrección debe comprobarse directamente en producción y contra su criterio de aceptación individual.

Límite documental. Este informe complementa el registro existente de DEFECTOS 01–23 y el informe separado de NEW-01. No los reproduce ni los reabre.

Base probatoria. Las capturas prueban únicamente lo visible en pantalla. Las extensiones a desktop, eliminaciones y cambios de correo se registran como decisiones u observaciones confirmadas por la Owner; no se atribuyen causas técnicas.

# Resumen de defectos

Se registraron diez defectos nuevos: 1 de prioridad alta, 6 de prioridad media y 3 de prioridad baja.

| ID | Defecto | Pantalla | Alcance | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NEW-02 | Eliminar el bloque informativo Controller del registro | Create Account | Móvil y mismo formulario | Media |
| NEW-03 | Selector EN / ES duplicado en el menú | Menú público | Móvil | Baja |
| NEW-04 | Contenido de fondo visible bajo el menú | Menú público | Móvil | Media |
| NEW-05 | Primera fotografía recortada incorrectamente | Página pública | Móvil | Media |
| NEW-06 | Logo mal ubicado en el encabezado del learner | Área autenticada | Móvil | Media |
| NEW-07 | Iconos superpuestos sobre imágenes de Áreas | Progress by Area | Móvil y desktop | Media |
| NEW-08 | Ícono desalineado en Payment Method | Billing | Móvil y desktop | Media |
| NEW-09 | Eliminar fotografía de tres páginas | Legal y Help | Móvil y desktop | Baja |
| NEW-10 | Dirección de soporte incorrecta | Help & Support | Global | Alta |
| NEW-11 | Expresión 50% dividida entre líneas | FAQ en español | Responsive | Baja |

## Condiciones generales de validación

- Probar en producción y no declarar corregido un defecto únicamente por inspección de código.

- Validar el comportamiento móvil al menos en anchos de 320, 375 y 390 px cuando el criterio lo exija.

- Validar desktop en NEW-07, NEW-08 y NEW-09, conforme a la confirmación de la Owner.

- Conservar el contenido y las decisiones aprobadas que no estén expresamente modificadas en este informe.

- Entregar evidencia posterior de cada corrección con la pantalla completa visible.

# Detalle para implementación

Cada registro contiene el resultado requerido. La solución técnica queda a criterio de implementación, siempre que cumpla íntegramente el criterio de aceptación.

## NEW-02  Eliminar el bloque informativo Controller del registro

Prioridad  Media

| Pantalla o ubicación | Create Account, debajo de las autorizaciones y antes de Create Account. |
| --- | --- |
| Tipo | Texto o copy no requerido. |
| Evidencia observada | La Figura 1 muestra el bloque que comienza con “Controller: María del Pilar Cruz…” y termina con el teléfono. |
| Comportamiento actual | El formulario muestra íntegramente la información del Controller. |
| Comportamiento esperado | El formulario conserva las casillas de autorización y los enlaces legales, pero no muestra ese bloque informativo. |
| Impacto para el learner | Extiende innecesariamente el formulario móvil y dificulta su lectura. |
| Corrección solicitada | Eliminar desde “Controller:” hasta “Telephone: +57 301 237 7281.”. No dejar espacios vacíos ni alterar las autorizaciones, los enlaces o el botón Create Account. |
| Criterio de aceptación | El bloque no aparece en móvil ni en otras versiones del mismo formulario; los consentimientos, enlaces y Create Account permanecen visibles y funcionales. |
| Base de evidencia | Figura 1 y decisión confirmada por la Owner. |

## NEW-03  Selector de idioma EN / ES duplicado en el menú móvil

Prioridad  Baja

| Pantalla o ubicación | Menú principal público abierto. |
| --- | --- |
| Tipo | Inconsistencia visual y de interfaz. |
| Evidencia observada | Las Figuras 2 y 7 muestran EN / ES en el encabezado y nuevamente en la sección Language del menú. |
| Comportamiento actual | Se presentan dos controles de idioma simultáneamente. |
| Comportamiento esperado | Debe mostrarse un solo selector EN / ES. |
| Impacto para el learner | La duplicación puede hacer pensar que los controles tienen funciones distintas. |
| Corrección solicitada | Conservar el selector del encabezado y eliminar la sección Language — EN / ES del menú desplegado. |
| Criterio de aceptación | Al abrir el menú móvil aparece un único selector EN / ES, permanece funcional y no queda un espacio vacío donde estaba el control eliminado. |
| Base de evidencia | Figuras 2 y 7; observación confirmada por la Owner. |

## NEW-04  Contenido de fondo visible bajo el menú móvil

Prioridad  Media

| Pantalla o ubicación | Menú principal público abierto desde páginas públicas y legales. |
| --- | --- |
| Tipo | Defecto responsive y visual. |
| Evidencia observada | La Figura 2 deja visible una fotografía y un control flotante. La Figura 7 deja visibles fragmentos de contenido legal bajo el menú. |
| Comportamiento actual | El menú no cubre toda la pantalla y expone elementos de la página subyacente. |
| Comportamiento esperado | Mientras el menú esté abierto debe existir una superficie continua, sin fotografías, texto legal ni controles del contenido de fondo. |
| Impacto para el learner | La interfaz parece incompleta y genera confusión sobre dónde termina el menú. |
| Corrección solicitada | Ajustar el menú para que cubra toda la pantalla mientras esté abierto y oculte la página subyacente y sus controles. Al cerrarlo, restaurar el contenido normalmente. |
| Criterio de aceptación | En 320, 375 y 390 px, el menú abierto no deja ver elementos de fondo desde ninguna página, incluidas las páginas legales. |
| Base de evidencia | Figuras 2 y 7; observación confirmada por la Owner. |

## NEW-05  Primera fotografía recortada incorrectamente en móvil

Prioridad  Media

| Pantalla o ubicación | Página pública, después de Explore a sample term. |
| --- | --- |
| Tipo | Defecto responsive y visual. |
| Evidencia observada | La Figura 3 muestra un encuadre excesivamente cerrado en la primera fotografía. |
| Comportamiento actual | La composición aprobada no se muestra adecuadamente en móvil y partes de la imagen quedan recortadas. |
| Comportamiento esperado | La fotografía debe conservar su proporción y un encuadre visualmente completo, sin cortes involuntarios. |
| Impacto para el learner | Afecta la presentación profesional y la calidad visual de la página. |
| Corrección solicitada | Ajustar el encuadre responsive de la primera fotografía sin deformarla ni sustituirla. |
| Criterio de aceptación | En 320, 375 y 390 px, la fotografía mantiene la proporción, muestra un encuadre adecuado y no corta elementos importantes. |
| Base de evidencia | Figura 3 y observación confirmada por la Owner. |

## NEW-06  Logo mal ubicado en el encabezado móvil del learner

Prioridad  Media

| Pantalla o ubicación | Encabezado de las pantallas autenticadas Home, Terms, Areas, Quiz y Progress. |
| --- | --- |
| Tipo | Defecto responsive y visual. |
| Evidencia observada | Las Figuras 4, 5 y 6 muestran el menú en el extremo izquierdo y el logo LE5 centrado. |
| Comportamiento actual | El logo no ocupa la posición izquierda definida por la Owner. |
| Comportamiento esperado | El logo LE5 debe aparecer en el extremo izquierdo; el menú y el avatar deben quedar correctamente organizados en el área derecha. |
| Impacto para el learner | Rompe la consistencia visual y la jerarquía de marca del sitio. |
| Corrección solicitada | Mover el logo al extremo izquierdo en todo el entorno autenticado. Reubicar el menú y el avatar a la derecha, sin superposición ni reducción de sus zonas pulsables. |
| Criterio de aceptación | En Home, Terms, Areas, Quiz y Progress, y en 320, 375 y 390 px, el logo queda a la izquierda y los demás controles permanecen alineados y funcionales. |
| Base de evidencia | Figuras 4, 5 y 6; decisión confirmada por la Owner. |

## NEW-07  Iconos superpuestos sobre las imágenes de las Áreas

Prioridad  Media

| Pantalla o ubicación | Learner → Progress → Progress by Area. |
| --- | --- |
| Tipo | Defecto visual de componente. |
| Evidencia observada | La Figura 5 muestra los iconos colocados sobre las fotografías en miniatura de Corporate Law, Contracts y Employment Law. |
| Comportamiento actual | Los iconos se superponen a las imágenes y ocultan parte de ellas. |
| Comportamiento esperado | Las fotografías y los iconos deben ocupar espacios separados, con una alineación uniforme. |
| Impacto para el learner | La composición se percibe confusa y se pierde parte del contenido visual. |
| Corrección solicitada | Separar los iconos de las fotografías en el componente Progress by Area, manteniendo ambos elementos legibles y alineados. |
| Criterio de aceptación | En móvil y desktop, ninguno de los tres iconos se superpone a una imagen; todos quedan alineados, legibles y sin recortes. |
| Base de evidencia | Figura 5 para móvil; la Owner confirmó el mismo problema en desktop. |

## NEW-08  Ícono desalineado en Payment Method

Prioridad  Media

| Pantalla o ubicación | Billing → Payment Method. |
| --- | --- |
| Tipo | Defecto visual de alineación. |
| Evidencia observada | La Figura 6 muestra el ícono desplazado hacia abajo y alineado parcialmente con el botón, no con No payment method yet. |
| Comportamiento actual | El ícono no se alinea con el bloque informativo que representa. |
| Comportamiento esperado | El ícono debe alinearse con el inicio del bloque informativo y mantener separación uniforme respecto del texto y el botón. |
| Impacto para el learner | La composición pierde jerarquía y parece incorrectamente ensamblada. |
| Corrección solicitada | Corregir la alineación y el espaciado del ícono en móvil y desktop, sin superponerlo al texto ni al CTA. |
| Criterio de aceptación | En ambas versiones, el borde superior del contenedor del ícono queda alineado con el bloque informativo y todos los elementos conservan separación uniforme. |
| Base de evidencia | Figura 6 para móvil; la Owner confirmó el mismo problema en desktop. |

## NEW-09  Eliminar fotografía de Privacy Policy, Cookie Policy y Help & Support

Prioridad  Baja

| Pantalla o ubicación | Tres páginas públicas: Personal Data Processing and Privacy Policy, Cookie Policy y Help & Support. |
| --- | --- |
| Tipo | Inconsistencia visual y de contenido. |
| Evidencia observada | Las Figuras 8, 9 y 10 muestran la misma fotografía en las tres páginas. |
| Comportamiento actual | La fotografía añade altura y separa el encabezado del contenido principal. |
| Comportamiento esperado | Las páginas legales deben presentar directamente el título y el contenido. Help & Support debe enlazar su introducción con el bloque de asistencia, sin esa fotografía. |
| Impacto para el learner | Añade desplazamiento innecesario y distrae del propósito de las páginas. |
| Corrección solicitada | Eliminar únicamente esa fotografía de las tres páginas indicadas, en móvil y desktop. No eliminarla automáticamente de otras páginas donde esté aprobada. |
| Criterio de aceptación | La imagen deja de aparecer en las tres páginas y en ambas versiones; el contenido restante sube, conserva su alineación y no deja espacios vacíos. |
| Base de evidencia | Figuras 8, 9 y 10; decisión confirmada por la Owner. |

## NEW-10  Dirección de soporte incorrecta

Prioridad  Alta

| Pantalla o ubicación | Help & Support y cualquier otra aparición del correo de soporte. |
| --- | --- |
| Tipo | Texto incorrecto y posible enlace defectuoso. |
| Evidencia observada | La Figura 10 muestra support@legalenglish5.com. La Owner confirmó que el correo correcto no contiene el 5 final. |
| Comportamiento actual | La interfaz muestra support@legalenglish5.com. |
| Comportamiento esperado | La dirección visible y el destino de los enlaces deben ser support@legalenglish.com. |
| Impacto para el learner | El learner podría enviar solicitudes de soporte a una dirección incorrecta. |
| Corrección solicitada | Sustituir globalmente support@legalenglish5.com por support@legalenglish.com en texto visible, mailto, botones, formularios y páginas legales. Esta instrucción sustituye cualquier referencia anterior al correo con el 5 final y actualiza el criterio del defecto previo sobre Email Support. |
| Criterio de aceptación | Todos los enlaces de soporte abren un mensaje dirigido a support@legalenglish.com y no quedan apariciones de support@legalenglish5.com en móvil, desktop ni documentos web publicados. |
| Base de evidencia | Figura 10 y corrección confirmada por la Owner. |

## NEW-11  Expresión 50% dividida entre dos líneas

Prioridad  Baja

| Pantalla o ubicación | FAQ en español → ¿Cuánto cuesta el plan anual? |
| --- | --- |
| Tipo | Defecto responsive y de presentación tipográfica. |
| Evidencia observada | La Figura 11 muestra “50” al final de una línea y “%” al comienzo de la siguiente. |
| Comportamiento actual | El número y el símbolo de porcentaje se separan al ajustar el texto. |
| Comportamiento esperado | 50% debe permanecer unido en la misma línea. |
| Impacto para el learner | Interrumpe la lectura y genera una presentación tipográfica incorrecta. |
| Corrección solicitada | Impedir el salto de línea entre 50 y %, sin alterar el contenido del párrafo. |
| Criterio de aceptación | En 320, 375 y 390 px, y también en desktop, 50% nunca se divide entre líneas y el párrafo conserva una distribución natural. |
| Base de evidencia | Figura 11. |

# Anexo de evidencia visual

Capturas tomadas directamente en producción desde un teléfono móvil. Las referencias de figura corresponden a los defectos detallados en este informe.

| Figura 1. NEW-02 — bloque Controller visible en Create Account. | Figura 2. NEW-03 y NEW-04 — selector duplicado y contenido de fondo visible bajo el menú. |
| --- | --- |

| Figura 3. NEW-05 — primera fotografía con encuadre móvil recortado. | Figura 4. NEW-06 — logo centrado y menú en el extremo izquierdo en Areas. |
| --- | --- |

| Figura 5. NEW-06 y NEW-07 — encabezado y superposición de iconos en Progress by Area. | Figura 6. NEW-06 y NEW-08 — encabezado e ícono desalineado en Payment Method. |
| --- | --- |

| Figura 7. NEW-03 y NEW-04 — selector duplicado y contenido legal visible bajo el menú. | Figura 8. NEW-09 — fotografía en Personal Data Processing and Privacy Policy. |
| --- | --- |

| Figura 9. NEW-09 — fotografía en Cookie Policy. | Figura 10. NEW-09 y NEW-10 — fotografía y correo incorrecto en Help & Support. |
| --- | --- |

| Figura 11. NEW-11 — 50 y % separados entre líneas en FAQ. |  |
| --- | --- |

# Validación de cierre solicitada

Carlos debe devolver evidencia suficiente para asociar cada corrección con su ID y demostrar el cumplimiento del criterio de aceptación en producción.

- Captura de antes y después o captura final claramente identificada por ID.

- Resultado móvil para todos los defectos aplicables y resultado desktop para NEW-07, NEW-08 y NEW-09.

- Confirmación funcional del selector de idioma, controles del encabezado y enlaces de soporte después de los ajustes.

- Búsqueda final sin resultados de support@legalenglish5.com en la interfaz y páginas publicadas.

- Registro de cualquier limitación que impida cumplir exactamente un criterio de aceptación antes de declarar cierre.

Resultado esperado: 10 correcciones implementadas y revalidadas, sin defectos duplicados ni reapertura de decisiones ajenas a este informe.