SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Implementación del MVP funcional de Legal English 5

Solicitante: MPC LAW STUDIO – Legal English Training

Proyecto: Legal English 5

Fecha: 24 de agosto de 2026

Modalidad: Proyecto de alcance cerrado, por entregables e hitos verificables

OBJETIVO: Recibir una propuesta técnica y económica para convertir el prototipo existente en un MVP web funcional, seguro, administrable y apto para validar el modelo de suscripción con usuarios reales.

# 1. Descripción del proyecto

Legal English 5 es una plataforma de microaprendizaje profesional dirigida a abogados y estudiantes de Derecho hispanohablantes. Su experiencia central consiste en estudiar terminología jurídica en sesiones breves, con explicaciones en inglés claro, uso contextual, equivalencias funcionales y seguimiento del progreso.

Existe un prototipo visual y funcional de referencia. El proveedor deberá conservar su identidad visual y sus flujos útiles, pero deberá implementar una solución de producción independiente de ChatGPT para autenticación, datos, administración y acceso.

El lanzamiento inicial comprende 30 Terms publicados: 10 de Contracts, 10 de Corporate Law y 10 de Employment Law.

# 2. Restricción arquitectónica obligatoria

El proyecto utiliza una Master Content Database (MCD) como fuente canónica del contenido editorial. Su arquitectura normalizada de 19 entidades se conserva como Target Architecture.

LÍMITE: La simplificación permitida se aplica exclusivamente al MVP Application Delivery Model. El proveedor no podrá modificar, reemplazar, aplanar ni declarar obsoleta la arquitectura canónica del MCD.

La aplicación podrá utilizar cuatro estructuras persistentes principales —Users, Terms, QuizItems y UserTermProgress— más la capa de suscripción o entitlement. La transformación desde el MCD deberá ser trazable y validable.

# 3. Alcance funcional mínimo

| N.º | Área | Requisito mínimo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cuentas externas | Registro e inicio de sesión mediante correo electrónico y contraseña, sin depender de una cuenta de ChatGPT ni de otro producto cerrado. |
| 2 | Ciclo de cuenta | Verificación de correo, recuperación y cambio de contraseña, cierre de sesión, actualización de perfil y desactivación o eliminación de cuenta. |
| 3 | Roles y permisos | Roles Owner/Admin y Learner. Las funciones administrativas no podrán ser visibles ni accesibles para usuarios ordinarios. |
| 4 | Aislamiento de datos | Cada usuario solo podrá consultar y modificar su propio progreso. El contenido canónico debe estar protegido contra escrituras no autorizadas. |
| 5 | Contenido | Carga y visualización inicial de 30 Terms. Cada Term debe admitir definición, pronunciación, categoría, Spanish Equivalent, Civil Law Equivalent condicional, Spanish-Speaker Alert condicional, Use It With, In Context y quiz. |
| 6 | Navegación | Buscador, filtros por las tres categorías aprobadas, navegación entre Terms y experiencia responsive para computador y teléfono. |
| 7 | Progreso | Estado individual por Term, al menos New, Learning y Mastered, con persistencia por usuario. |
| 8 | Administración | Panel Owner para crear, editar, previsualizar, publicar, retirar y eliminar Terms; administrar QuizItems y consultar usuarios y estados de acceso. |
| 9 | Prueba gratuita | Prueba real de siete días, iniciada automáticamente al crear la cuenta, con fecha de inicio y vencimiento persistentes. |
| 10 | Suscripción | Suscripción mensual/anual y control efectivo de acceso después del vencimiento del trial. |
| 11 | Entitlement | Activación, renovación, cancelación, pago fallido y vencimiento deberán actualizar correctamente el derecho de acceso. |
| 12 | Operabilidad | Las operaciones rutinarias de contenido, usuarios, acceso, suscripciones, exportación y recuperación deberán ejecutarse desde interfaces, sin escribir código, SQL, reglas manuales de seguridad, webhooks o funciones backend. |

# 4. Seguridad, privacidad y continuidad

Aplicar controles de acceso del lado del servidor o de la base de datos; ocultar botones o pantallas no se considerará una medida de seguridad suficiente.

Implementar protección contra acceso directo a rutas administrativas y contra lectura o modificación de datos pertenecientes a otro usuario.

Mantener credenciales, secretos y llaves fuera del código y de interfaces expuestas.

Incluir respaldo, exportación y procedimiento documentado de recuperación.

Explicar las medidas aplicables al tratamiento de datos personales y a la normativa colombiana pertinente.

Realizar pruebas diferenciadas con al menos dos cuentas Learner y una cuenta Owner/Admin.

# 5. Entregables

Documento breve de arquitectura de implementación y mapa MCD → Delivery Model.

MVP web responsive desplegado en dominio y cuentas controladas por la propietaria.

Sistema externo de autenticación por correo y contraseña.

Base de datos, roles, permisos y aislamiento de progreso configurados.

Panel administrativo completo para contenido, quizzes, usuarios y estados de acceso.

Trial, suscripción, pasarela y entitlement probados en ambiente de pruebas y producción.

Migración inicial de 30 Terms y validación de integridad.

Plan y resultados de QA funcional, responsive, seguridad y recuperación.

Documentación operativa para la propietaria y capacitación grabada o en vivo.

Entrega de accesos, repositorio o proyecto fuente, configuraciones y propiedad de las cuentas técnicas.

Periodo de garantía para corrección de defectos posteriores a la aceptación.

# 6. Criterios mínimos de aceptación

Un usuario nuevo puede registrarse, verificar su correo, iniciar sesión y recuperar su contraseña.

Una cuenta Learner no puede ver ni abrir funciones administrativas, incluso mediante URL directa.

Dos usuarios mantienen progresos completamente independientes.

La propietaria puede crear, editar, publicar y retirar un Term y su quiz sin apoyo técnico.

El trial se inicia y vence según las fechas persistidas; actualizar el navegador no reinicia ni altera el periodo.

Al vencer el trial, el acceso se bloquea salvo que exista una suscripción activa.

Cancelaciones y pagos fallidos producen el resultado de acceso documentado.

La aplicación funciona correctamente en teléfono y computador sin desbordamiento horizontal ni controles cortados.

La exportación y el procedimiento de recuperación son demostrados durante la entrega.

# 7. Fuera del alcance inicial

Aplicaciones nativas independientes para iOS y Android.

Chatbot, tutor conversacional o recomendaciones generadas por IA.

Evaluación automática de pronunciación.

Asistencia automática para redacción jurídica.

Traducción automática o herramientas de investigación jurídica.

Gamificación avanzada, achievements, XP, spaced repetition y Learning Collections.

Creación editorial de los 30 Terms; el contenido será suministrado o aprobado por la propietaria.

# 8. Información que debe contener la propuesta

- Stack tecnológico propuesto y justificación de su operabilidad para una propietaria no técnica.

- Alcance detallado, supuestos, exclusiones y dependencias.

- Cronograma por fases y entregables verificables.

- Precio total en COP, IVA discriminado, costos de terceros y costos mensuales posteriores al lanzamiento.

- Plan de pagos por hitos, evitando pagos anticipados desproporcionados.

- Plan de pruebas, seguridad, respaldo, despliegue y migración.

- Periodo de garantía, soporte opcional y tiempos de respuesta.

- Condiciones de propiedad intelectual, titularidad de cuentas, entrega de código/proyecto y portabilidad futura.

# 9. Condiciones de contratación esperadas

Contrato con alcance, entregables, criterios de aceptación y precio claramente definidos.

Pagos vinculados a hitos demostrados y aceptados.

Todos los servicios, dominios, repositorios, bases de datos, pasarelas y cuentas de producción deberán quedar a nombre o bajo control de la propietaria.

No se aceptará dependencia obligatoria del proveedor para operaciones rutinarias.

Los cambios de alcance requerirán cotización y aprobación previa por escrito.

El saldo final se pagará después del acceptance test, la documentación, la capacitación y la entrega de accesos.

# 10. Formato de respuesta solicitado

Enviar la propuesta en PDF con un resumen ejecutivo de máximo dos páginas y anexos técnicos cuando sean necesarios. La propuesta debe responder expresamente a cada requisito de esta solicitud y marcarlo como Incluido, No incluido o Requiere aclaración.

Contacto para la propuesta: pilarcruz640@gmail.com

NOTA FINAL: Esta solicitud busca un MVP funcional y operable, no una demostración visual. Las funciones simuladas, los pagos ficticios y las reglas de seguridad basadas únicamente en interfaz no serán aceptados como entrega.