ACTA DE DEMOSTRACIÓN Y SOLICITUD DE ACEPTACIÓN — HITO B

Contenido y aprendizaje · Categorías, importador MCD, quiz, progreso, audio y flujo Learner por área

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Legal English 5 — Implementación del MVP funcional |
| Cliente | MPC LAW STUDIO — Pilar Cruz (Owner) |
| Contratista | Carlos Andrés Angola Berrio — C.C. 1118201113 — Villanueva, Casanare — No responsable de IVA |
| Fecha de entrega del acta | 12 de septiembre de 2026 |
| Hito | B · Contenido y aprendizaje — 25 % de los honorarios — COP 2.437.500 |
| Base contractual | Propuesta Técnica y Económica de alcance cerrado (revisión del 2 de septiembre de 2026), plan de pagos Hito B y semana 2 del cronograma; Aclaración de implementación Hito B (9 de septiembre de 2026), confirmada sin cambio de precio ni cronograma. |
| Plazo de respuesta del cliente | 5 días hábiles desde la entrega de esta acta: hasta el viernes 18 de septiembre de 2026, para firmar la aceptación o listar defectos por escrito (numeral 8 de la Decisión). |

1. Objeto y regla de aceptación

Este documento formaliza la demostración del Hito B conforme a la propuesta aceptada: «Cada hito se demuestra; usted tiene 5 días hábiles para firmar el acta o listar defectos por escrito. Sin acta no se entiende aceptado». La demostración, sola o acompañada de silencio, no equivale a aceptación. El pago del hito se libera con el acta firmada (correo o documento), no con la sesión de demo.

La aceptación del Hito A y la liberación de su 25 % permanecen, a la fecha de esta acta, sujetas a la decisión expresa de la propietaria. Esta acta del Hito B se emite de forma independiente para el alcance de contenido y aprendizaje.

2. Alcance comprometido para el Hito B

Tomado de la propuesta (plan de pagos Hito B y semana 2) y de la Aclaración de implementación del 9 de septiembre de 2026:

Importador Excel / MCD: plantilla, validación por fila y carga; primera carga con autorización del cliente; siguientes cargas desde la consola Owner.

Tres categorías canónicas: Contracts, Corporate Law y Employment Law (SQL, panel, filtros e importador; se rechaza cualquier otro valor).

Quiz por Term y progreso New / Learning / Mastered (Supuesto B), persistente por usuario.

Carga de audio AudioUS / AudioUK (individual y masiva), almacenamiento en Supabase Storage privado y reproducción con URL firmada. Los archivos los produce el cliente.

Flujo Learner por área: Home → elegir área → Terms en DisplayOrder → Term + Quiz → Next Term / Continue Learning (Aclaración Hito B §§2–3).

Search y acceso directo a cualquier Published Term sin bloqueo por prerrequisitos.

3. Entorno de demostración

| Componente | Estado / ubicación | Titularidad |
| --- | --- | --- |
| Aplicación | https://www.legalenglish5.com (HTTPS) | Dominio del cliente |
| Alojamiento | Vercel, despliegue desde rama main | Cuenta Vercel del cliente |
| Base de datos / Auth / Storage | Supabase (Postgres + RLS, Auth, Storage privado) | Proyecto Supabase del cliente |
| Contenido MCD | LC-001 / MCD v1.3.81: 30 Terms Approved cargados; quiz 30/30; AudioUS 30/30; AudioUK en EMP-009 | Owner publica |
| Publicación de prueba | CON-004 binding (Contracts) publicado el 11 de septiembre de 2026 con autorización escrita de la propietaria para P03 | Autorización Owner |
| Código / pruebas | Repositorio; pruebas de área (area-route) y esquema en verde en el commit desplegado | Entrega al cierre |

4. Verificaciones demostradas

«Cumple» significa verificado por el contratista en producción el 12 de septiembre de 2026 y reproducible por el cliente con los pasos indicados. No sustituye las pruebas del cliente ni la aceptación firmada.

| ID | Verificación | Cómo reproducirla | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| B-01 | Tres áreas canónicas en Home / Categories | Entrar como Learner u Owner. En Home o Categories aparecen Contracts, Corporate Law y Employment Law. | Cumple |
| B-02 | Solo Published Terms, en DisplayOrder | Abrir un área. Solo aparecen términos Published. El orden sigue DisplayOrder de la MCD (no alfabético por defecto). | Cumple |
| B-03 | Start Learning abre el primer Term del área | Con progreso vacío en un área, Start Learning abre el primer Published Term según DisplayOrder. | Cumple |
| B-04 | Progreso New / Learning / Mastered | Abrir un Term → Learning. Quiz incorrecto → Learning. Quiz correcto → Mastered. Persiste tras logout/login. | Cumple |
| B-05 | Next Term dentro del área | Desde un Term, Next Term abre el siguiente Published de la misma Category por DisplayOrder. El último no ofrece Next inválido. | Cumple |
| B-06 | Continue Learning no salta por Search | Marcar un Term intermedio vía Search sin masterizar los anteriores. Al volver al área, Continue Learning apunta al primer no Mastered por DisplayOrder. | Cumple |
| B-07 | Importador MCD y categorías canónicas | Owner → Admin → Excel import: validación por fila; Category restringida a las tres canónicas. | Cumple |
| B-08 | Carga y reproducción de audio | Owner carga AudioUS (y AudioUK en EMP-009). Learner reproduce con sesión activa sobre un Term publicado. | Cumple |
| B-09 | Quiz con 3 o 4 opciones | Abrir el quiz de un Term publicado (p. ej. CON-004). Opciones y explicación conforme al MCD. | Cumple |
| B-10 | Desktop y móvil sin desborde | Home, área, Term y quiz en ~390 px y ~1280 px: sin scroll horizontal; controles utilizables. | Cumple |
| B-11 | Progreso aislado entre Learners (funcional) | Dos Learners abren CON-004 y responden distinto: cada una ve solo su New/Learning/Mastered en la UI. | Cumple (funcional) |
| B-12 | Prueba técnica dual-session Supabase (SELECT/INSERT/UPDATE IDOR) | Ejecutar SELECT/INSERT/UPDATE de user_term_progress con JWT de dos Learners, alterando user_id. | Pendiente — aplazada al cierre; no se marca como cumplida |

5. Hallazgos y observaciones conocidas

| # | Observación | Efecto | Tratamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| O-1 | Solo CON-004 está Published; los otros 29 Terms de LC-001 permanecen Approved/draft. | Un Learner ve un solo término hasta que el Owner publique más. | Publicación a cargo del Owner (o del contratista con autorización). No es defecto del flujo Hito B. |
| O-2 | Prueba técnica API/RLS dual-session contra Supabase aplazada al cierre (mensaje de la propietaria). | No cierra el control IDOR en vivo en esta acta. | No se marca Cumple. Se ejecutará en el cierre sin reclasificarla como cumplida antes de tiempo. |
| O-3 | Mercado Pago no conectado. | Sin cobro real. | Hito C. |
| O-4 | Textos legales definitivos (ToS / Privacy) pendientes del cliente. | Textos provisionales en pie. | Entrega del cliente. |

6. Evidencia automatizada del flujo por área

Casos en legal-english-5-mvp-app/tests/area-route.test.mjs (DisplayOrder, Start/Continue Learning, Next Term, Search no salta, aislamiento de áreas): 6/6 PASS el 12 de septiembre de 2026. Commit de referencia en main: 83b589d (y despliegues posteriores sobre esa línea). Estas pruebas validan la lógica del flujo; no sustituyen B-12.

7. Guion sugerido para la verificación del cliente (≈ 20 minutos)

Con Owner: confirmar en Admin → Terms que CON-004 está Published; opcionalmente publicar un segundo Term de Contracts para probar Next Term entre dos.

Con Learner A: Home → Contracts → Start Learning → abrir binding → responder quiz (correcto e incorrecto) → comprobar Mastered / Learning → Next Term / fin de área.

Cerrar sesión; volver a Contracts: debe verse Continue Learning en el primer no Mastered.

Abrir otro Term vía Search; volver al área: Continue Learning no debe saltar términos anteriores no Mastered.

Con Learner B: mismo CON-004, resultado distinto; cada cuenta conserva su estado.

Owner: Excel import (vista previa) y carga de un audio de prueba si desea repetir B-07/B-08.

8. Decisión del cliente (dentro de los 5 días hábiles: hasta el 18 de septiembre de 2026)

Marque una opción

☐  ACEPTO EL HITO B. Las verificaciones B-01 a B-11 se cumplen conforme a la propuesta y a la Aclaración del 9 de septiembre de 2026. Autorizo la liberación del 25 % correspondiente (COP 2.437.500). B-12 permanece aplazada al cierre y no forma parte de esta aceptación como cumplida.

☐  LISTO DEFECTOS. Uno o más puntos no se cumplen; los describo en la tabla siguiente con pasos, resultado esperado y severidad propuesta (Crítica / Alta / Media / Baja según numeral 8 de la propuesta).

| # | Verificación (ID) | Descripción del defecto y pasos | Resultado esperado | Severidad propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

| Por MPC LAW STUDIO | Por el contratista |
| --- | --- |
| Nombre: Pilar Cruz Firma: ______________________________ Fecha: ____ / ____ / 2026 | Nombre: Carlos Andrés Angola Berrio — C.C. 1118201113 Firma: ______________________________ Fecha: 12 / 09 / 2026 |

Comentarios / notas: ____________________________________________________________________________________

Documento emitido conforme al numeral 6 (criterios mínimos de aceptación) y al numeral 8 (garantía por severidad) de la Propuesta de alcance cerrado, revisión del 2 de septiembre de 2026, y a la Aclaración Hito B del 9 de septiembre de 2026.