ACTA DE DEMOSTRACIÓN Y SOLICITUD DE ACEPTACIÓN — HITO A

Cuentas y seguridad · Registro, verificación, recuperación, roles y RLS

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Legal English 5 — Implementación del MVP funcional |
| Cliente | MPC LAW STUDIO — Pilar Cruz (Owner) |
| Contratista | Carlos Andrés Angola Berrio — C.C. 1118201113 — Villanueva, Casanare — No responsable de IVA |
| Fecha de entrega del acta | 9 de septiembre de 2026 |
| Hito | A · Cuentas y seguridad — 25 % de los honorarios — COP 2.437.500 |
| Base contractual | Propuesta Técnica y Económica de alcance cerrado (revisión del 2 de septiembre de 2026), numerales 6 y 8; Solicitud de Cotización del 24 de agosto de 2026; Registro de Hallazgos del 25 de agosto de 2026. |
| Plazo de respuesta del cliente | 5 días hábiles desde la entrega de esta acta: hasta el miércoles 16 de septiembre de 2026, para firmar la aceptación o listar defectos por escrito (numeral 8 de la sección Decisión). |

# 1. Objeto y regla de aceptación

Este documento formaliza la demostración del Hito A conforme a la propuesta aceptada: «Cada hito se demuestra; usted tiene 5 días hábiles para firmar el acta o listar defectos por escrito. Sin acta no se entiende aceptado». La demostración, sola o acompañada de silencio, no equivale a aceptación. El pago del hito se libera con el acta firmada (correo o documento), no con la sesión de demo. La garantía de 45 días del alcance total inicia con el acta de cierre, no con esta acta parcial.

# 2. Alcance comprometido para el Hito A

Tomado literalmente de la propuesta (plan de pagos y semana 1 del cronograma):

Registro, verificación de correo, recuperación de contraseña, perfil, baja y roles, en cuentas a nombre del cliente.

Esquema SQL con Category, CivilLawEquivalent, RLS por tabla y capa de entitlement.

Prueba diferencial Owner vs Learner: un Learner no accede a Admin ni por URL, ni al progreso ajeno.

Trial de 7 días persistente en base de datos; un refresh no lo reinicia; vencido el trial, bloqueo salvo suscripción activa.

Despliegue en producción: Vercel + Supabase a nombre del cliente, HTTPS, correo transaccional propio.

# 3. Entorno de demostración

| Componente | Estado / ubicación | Titularidad |
| --- | --- | --- |
| Aplicación | https://www.legalenglish5.com (HTTPS, HSTS activo) | Dominio del cliente (Colombia Hosting → DNS Vercel) |
| Alojamiento | Vercel, proyecto conectado al repositorio GitHub del MVP; despliegue automático desde la rama main | Cuenta Vercel del cliente |
| Base de datos / Auth / Storage | Supabase (Postgres con RLS, Auth con confirmación de correo, Storage privado con URL firmada) | Proyecto Supabase del cliente |
| Correo transaccional | Resend con dominio legalenglish5.com verificado (SPF, DKIM, MX); plantillas propias en español/inglés con código de 6 dígitos y enlace | Cuenta Resend del cliente |
| Código fuente | Repositorio GitHub; 65 pruebas automatizadas en verde; compilación de producción sin errores | Entrega al cierre (numeral 7 de la propuesta) |
| Cuentas de prueba | El cliente crea sus propias cuentas reales (una Owner asignada a pilarcruz640@gmail.com; dos Learner para la prueba de aislamiento). No se usan cuentas demo. | — |

# 4. Verificaciones demostradas

Resultado de cada verificación del numeral 6 de la propuesta aplicable al Hito A, con los pasos para reproducirla. «Cumple» significa verificado por el contratista en producción el 9 de septiembre de 2026. No sustituye las pruebas del cliente. Los hallazgos del 10 de septiembre de 2026 siguen abiertos hasta su corrección y nueva comprobación por la propietaria. La aceptación y el pago permanecen pendientes de su decisión expresa.

| ID | Verificación | Cómo reproducirla | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | Registro con cuenta real y verificación de correo | Ir a /signup, registrarse con un correo real. Llega un correo desde legalenglish5.com con código de 6 dígitos y enlace. Cualquiera de los dos confirma la cuenta y abre la sesión. | Cumple |
| A-02 | Inicio y cierre de sesión | /login con la cuenta creada. «Sign out» cierra la sesión en el servidor: al volver a /account o /admin se redirige a /login. | Cumple |
| A-03 | Recuperación de contraseña | /login → «Forgot password». Llega un correo con código y enlace; se define una nueva contraseña; la anterior deja de funcionar. | Cumple |
| A-04 | Perfil, preferencias, baja | /account: nombre, foto de perfil, idioma, notificaciones y privacidad se guardan en la base de datos (persisten entre dispositivos). Cambio de contraseña, desactivación temporal y eliminación definitiva de la cuenta disponibles. | Cumple |
| A-05 | Learner no accede a Admin, ni por URL | Con una cuenta Learner: no existe enlace a la consola; abrir /admin por URL redirige; cualquier petición a /api/admin responde 403 «Owner access required». Con la cuenta Owner la consola abre normalmente. | Cumple |
| A-06 | Dos Learners, progresos independientes (RLS) | Dos cuentas Learner abren el mismo Term y responden el quiz: cada una ve solo su estado New/Learning/Mastered. Las políticas RLS de Postgres (25 políticas sobre todas las tablas) impiden leer o escribir filas ajenas, incluso alterando identificadores en la petición (prueba IDOR). | Cumple |
| A-07 | Trial de 7 días persistente | Al confirmar la cuenta se crea el trial en la base de datos con fecha de inicio y fin. Refrescar, cerrar sesión o cambiar de dispositivo muestra la misma fecha de vencimiento; no se reinicia. | Cumple |
| A-08 | Vencido el trial, bloqueo salvo suscripción activa | La regla de acceso se evalúa en el servidor: con trial vencido y sin suscripción, la API no entrega el contenido protegido y el Learner ve la pantalla de renovación. (Owner: se puede simular ajustando la fecha del trial desde Usuarios.) | Cumple |
| A-09 | Esquema SQL: Category, CivilLawEquivalent, RLS, entitlement | Migraciones 001–008 aplicadas en el proyecto Supabase del cliente. Category restringida por constraint a Contracts / Corporate Law / Employment Law; CivilLawEquivalent presente en Terms; RLS habilitado en todas las tablas; estados de entitlement (active, past_due, payment_failed, cancelled, expired) en base de datos. | Cumple |
| A-10 | Despliegue y seguridad de transporte | HTTPS con HSTS (2 años), X-Frame-Options DENY, X-Content-Type-Options nosniff, Referrer-Policy y Permissions-Policy activos. Secretos únicamente en las variables de entorno de Vercel y en Supabase; nada en el código. | Cumple |
| A-11 | Admin por rol en servidor; entitlement inmutable desde el cliente | El rol se lee de la base de datos en cada petición; ningún parámetro del navegador otorga permisos. Suscripciones y entitlement solo se modifican por el Owner o por el proveedor de pagos. | Cumple |
| A-12 | Teléfono y computador sin desborde | Registro, login, cuenta y consola verificados en 390 px (móvil) y 1280 px (escritorio): sin desplazamiento horizontal, controles de al menos 44 px, formulario de login visible arriba en móvil. | Cumple |
| A-13 | Canal de reporte de fallas | Owner: consola → Soporte (tickets con severidad y estado) o correo de garantía del contrato. Learner: «Reportar un problema» en cada Term, que crea el ticket para el Owner. | Cumple |

# 5. Hallazgos y observaciones conocidas

Se declaran para que el cliente decida con información completa. Ninguno impide el uso del Hito A.

| # | Observación | Efecto | Tratamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| O-1 | Los 30 Terms del MCD aún no están en estado Published en producción (falta la importación definitiva y la carga de audios). | Un Learner ve las tres áreas vacías hasta la publicación. | Corresponde al Hito B. Se ejecuta la primera carga por el contratista con autorización del cliente, o por el cliente desde la consola. |
| O-2 | El proyecto Supabase está en plan Free. | Sin respaldos diarios automáticos ni soporte de restore (RPO ≤ 24 h del numeral 6). | Costo de tercero a cargo del cliente (USD 25/mes aprox.). Recomendado antes del acta de cierre. |
| O-3 | Correo transaccional: las plantillas por defecto de Supabase (solo enlace) estuvieron activas hasta activar SMTP propio el 8 de septiembre. | Ninguno actual: hoy se envía código de 6 dígitos y enlace; ambos funcionan. | Cerrado. |
| O-4 | Mercado Pago no está conectado. | Sin cobro real; el trial y los estados de acceso ya operan. | Hito C. Requiere credenciales y planes del cliente. |
| O-5 | Logo definitivo, textos de Privacidad y Términos y revisión final de traducciones al español pendientes del cliente. | Textos provisionales visibles en el pie de página. | Se aplican el mismo día en que se reciban. |

# 6. Evidencia adicional

Auditoría interna del 6 de septiembre de 2026: 60 comprobaciones en página/dispositivo/estado; los 19 hallazgos (acceso directo a Account/Admin, logout en producción, audio, entitlement vencido, quiz ante fallo de red, login en móvil) fueron corregidos y verificados.

Pruebas automatizadas: 65 casos (acceso y entitlement, estados de cobro, esquema, sesión, actividad, ruta por área) en verde en la compilación desplegada.

Aclaración Hito B (9 de septiembre de 2026): CONFIRMADA sin cambio de precio ni cronograma; comportamiento ya desplegado.

# 7. Guion sugerido para la verificación del cliente (≈ 20 minutos)

Cree una cuenta Learner nueva con un correo real (A-01). Confirme con el código o el enlace.

Cierre sesión y vuelva a entrar (A-02). Use «Forgot password» y cambie la contraseña (A-03).

En /account cambie nombre, foto e idioma; cierre sesión, entre desde el teléfono y confirme que se conservan (A-04, A-12).

Con esa cuenta Learner escriba /admin en la barra de direcciones: debe redirigir (A-05).

Cree una segunda cuenta Learner. Con la Owner, publique un Term de prueba; con cada Learner responda el quiz y compare que el progreso es distinto (A-06).

Anote la fecha de fin de trial que muestra la barra lateral; refresque y vuelva a entrar mañana: no cambia (A-07).

Desde la consola (Usuarios) adelante el vencimiento del trial de una cuenta Learner y compruebe el bloqueo del contenido (A-08).

Abra un ticket desde «Reportar un problema» y verifíquelo en la consola → Soporte (A-13).

# 8. Decisión del cliente (dentro de los 5 días hábiles: hasta el 16 de septiembre de 2026)

Marque una opción

☐ ACEPTO EL HITO A. Las verificaciones A-01 a A-13 se cumplen conforme a la propuesta. Autorizo la liberación del 25 % correspondiente (COP 2.437.500).

☐ LISTO DEFECTOS. Uno o más puntos no se cumplen; los describo en la tabla siguiente con pasos, resultado esperado y severidad propuesta (Crítica / Alta / Media / Baja según numeral 8 de la propuesta). El contratista acusa recibo en el plazo de respuesta, confirma o reclasifica la severidad y corrige dentro de los tiempos pactados; una vez corregidos, se firma el acta.

| # | Verificación (ID) | Descripción del defecto y pasos | Resultado esperado | Severidad propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

| Por MPC LAW STUDIO | Por el contratista |
| --- | --- |
| Nombre: Pilar Cruz Firma: ______________________________ Fecha: ____ / ____ / 2026 | Nombre: Carlos Andrés Angola Berrio — C.C. 1118201113 Firma: ______________________________ Fecha: 9 / 09 / 2026 |

Comentarios / notas: ____________________________________________________________________________________

Documento emitido conforme al numeral 6 (criterios mínimos de aceptación) y al numeral 8 (garantía por severidad) de la Propuesta de alcance cerrado, revisión del 2 de septiembre de 2026.