Solicitud de corrección del Hito B

Contenido y aprendizaje

| Proyecto | Legal English 5 — Implementación del MVP funcional |
| --- | --- |
| De | Pilar Cruz — MPC LAW STUDIO |
| Para | Carlos Andrés Angola Berrio |
| Fecha y entorno | 11 de septiembre de 2026 — producción — www.legalenglish5.com |

# Solicitud

Carlos, solicito corregir y desplegar los dos defectos descritos en este documento. El Hito B no se acepta por ahora. La aceptación se reconsiderará después de verificar las correcciones y completar las pruebas B-07 y B-10 que todavía están pendientes.

La prueba técnica B-12 contra Supabase permanece aplazada al cierre. No debe marcarse como cumplida ni relacionarse como evidencia de la aceptación del Hito A o del Hito B.

# Resultado de la verificación

| Verificación | Resultado actual |
| --- | --- |
| B-01 a B-06 | Cumplen en la prueba funcional realizada. |
| B-07 | Pendiente de verificación completa del importador: vista previa y rechazo de Category inválida. |
| B-08 | Cumple: AudioUS reproduce en CON-001; AudioUS y AudioUK reproducen en EMP-009. |
| B-09 | Cumple: preguntas, opciones y explicaciones cotejadas con el MCD. |
| B-10 | Desktop cumple. Falta la comprobación específica a aproximadamente 390 px. |
| B-11 | Cumple funcionalmente con dos Learners y estados independientes. |
| B-12 | Pendiente y aplazada al cierre por decisión de la Owner. |

# Defecto DB01 Mapeo de equivalentes

Severidad propuesta: Alta. La interfaz presenta el valor canónico de SpanishEquivalent bajo el encabezado Civil Law Equivalent. Esto atribuye a una traducción una función de equivalencia jurídica que el MCD no le asigna.

## Evidencia reproducible

Iniciar sesión como Learner y abrir CON-001 o CON-004.

Observar que no aparece una sección separada denominada Spanish Equivalent.

Observar que el valor de SpanishEquivalent aparece bajo Civil Law Equivalent, aunque CivilLawEquivalent está vacío en el MCD.

| TermID | MCD SpanishEquivalent | MCD CivilLawEquivalent | Resultado visible |
| --- | --- | --- | --- |
| CON-001 | acuerdo; convenio, según el contexto | Vacío | Civil Law Equivalent: acuerdo; convenio, según el contexto |
| CON-004 | vinculante | Vacío | Civil Law Equivalent: vinculante |
| EMP-009 | acoso laboral | acoso laboral | El error queda oculto porque ambos campos tienen el mismo texto; la interfaz tampoco distingue los dos componentes. |

## Regla aplicable

El Product Bible exige que Term Detail muestre Spanish Equivalent y, cuando corresponda, Civil Law Equivalent. MCD-DEC-09 establece que SpanishEquivalent es el texto canónico en español para el Learner y que CivilLawEquivalent es un componente separado y condicional. EKB-DEC-18 confirma que uno no puede sustituir al otro, incluso cuando ambos contienen la misma expresión.

## Corrección requerida

Mapear SpanishEquivalent exclusivamente a una sección visible titulada Spanish Equivalent.

Mostrar Civil Law Equivalent únicamente cuando CivilLawEquivalent tenga un valor canónico no vacío.

Cuando ambos campos estén poblados, mostrar los dos componentes por separado, aunque el texto coincida.

Mantener ComparativeLawNote asociado al componente comparativo y no usarlo como sustituto de Spanish Equivalent.

Aplicar la corrección al componente o plantilla global de Term Detail y comprobar los 30 Terms. No corregir el defecto rellenando artificialmente CivilLawEquivalent en el MCD.

## Criterios de aceptación

CON-001 muestra Spanish Equivalent: acuerdo; convenio, según el contexto y no muestra Civil Law Equivalent.

CON-004 muestra Spanish Equivalent: vinculante y no muestra Civil Law Equivalent.

EMP-009 muestra Spanish Equivalent y Civil Law Equivalent como componentes separados; conserva su ComparativeLawNote.

No cambia ningún valor canónico del MCD como mecanismo para ocultar el error de interfaz.

# Defecto DB02 Fecha editorial desplazada

Severidad propuesta: Media. La fecha LastReviewedAt visible en Term Detail aparece un día antes de la fecha canónica almacenada en el MCD. El comportamiento es sistemático en los tres Terms publicados.

| TermID | MCD LastReviewedAt | Fecha visible en la aplicación |
| --- | --- | --- |
| CON-001 | 26 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| CON-004 | 26 de agosto de 2026 | 25 de agosto de 2026 |
| EMP-009 | 1 de septiembre de 2026 | 31 de agosto de 2026 |

## Corrección requerida

Tratar LastReviewedAt como una fecha calendario y mostrar exactamente el día almacenado en el MCD.

Evitar que la conversión de zona horaria reste un día al renderizar valores con formato YYYY-MM-DD.

Aplicar y probar la corrección en todos los Terms, no solo en los tres publicados temporalmente.

## Criterios de aceptación

Las fechas visibles de CON-001, CON-004 y EMP-009 coinciden exactamente con LastReviewedAt en el MCD.

Una prueba automatizada cubre, como mínimo, una fecha ordinaria y una fecha correspondiente al primer día del mes.

La corrección no modifica EditorialVersion ni LastReviewedAt, porque se trata de una corrección técnica de presentación.

# Entrega de la corrección y revalidación

Por favor, confirma por escrito cuando las correcciones estén desplegadas en producción e identifica el commit correspondiente. Adjunta evidencia de CON-001, CON-004 y EMP-009 y el resultado de las pruebas automatizadas añadidas.

Mantén publicados temporalmente CON-001, CON-004 y EMP-009 hasta que termine la revalidación. Después de la aprobación de las correcciones, despublica CON-001 y EMP-009 y conserva CON-004 publicado, conforme a la instrucción vigente.

# Alcance pendiente antes de aceptar el Hito B

| ID | Prueba pendiente | Condición |
| --- | --- | --- |
| B-07 | Importador MCD | Demostrar vista previa, validación por fila y rechazo de cualquier Category distinta de Contracts, Corporate Law y Employment Law, sin ejecutar una carga definitiva no autorizada. |
| B-10 | Vista móvil | Comprobar Home, área, Term y quiz a aproximadamente 390 px, sin scroll horizontal y con controles utilizables. |
| B-12 | Dual-session Supabase | Permanece aplazada al cierre. No forma parte de la aceptación del Hito B como verificación cumplida. |

# Fuentes de verificación

Master Content Database v1.3.81, hoja Terms, registros CON-001, CON-004 y EMP-009.

Product Bible v2.x-R1, Term Detail, XDC-DEC-01, MCD-DEC-08 y MCD-DEC-09.

Editorial Knowledge Base Part I, EKB-DEC-18 y EKB-DEC-23.

Acta de demostración y solicitud de aceptación del Hito B, verificaciones B-01 a B-12.

Aplicación de producción www.legalenglish5.com, sesiones Owner y Learner utilizadas durante la verificación.

| Por MPC LAW STUDIO | Recibido por el contratista |
| --- | --- |
| Pilar Cruz Fecha: ____________________ | Carlos Andrés Angola Berrio Fecha: ____________________ |